# Compte rendu du comité de direction

Exemple fictif à adapter — noms, organisations et décisions inventés.

Objet : Ouverture du dépôt Est

Date : 14 septembre 2026, 9 h à 9 h 45

Présents : Inès Roux, Hugo Blanc, Maya Colin

Rédaction : Maya Colin

La direction doit choisir la date d’ouverture du dépôt Est après réception du calendrier de livraison.

# Décisions

L’ouverture est fixée au 5 octobre 2026, sous réserve de la réception des rayonnages.

Le recrutement supplémentaire est reporté au prochain comité.

# Actions à suivre

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Confirmer la livraison des rayonnages | Hugo Blanc | 17 septembre 2026 |
| Préparer le planning des permanences | Maya Colin | 21 septembre 2026 |

# À confirmer

La disponibilité du transporteur pour le 1er octobre reste à confirmer par Hugo.

Prochain point : 28 septembre 2026 à 9 h